# INFORME DE AUDITORÍA DE SOFTWARE — Estok Inventory System

**Fecha:** 15/07/2026

**Auditor:** Cline (Auditor de Software Experto)

**Versión del código:** commit `2e4fcc10f8d266f0fccf7bef87bccd8bac6d24e1`

---

## 1. ESTADO DE LAS FUNCIONALIDADES

### 1.1 Funcionalidades terminadas y 100% operativas

| Funcionalidad | Archivos que la componen | Estado |

|---|---|---|

| **Autenticación JWT (login/register/refresh)** | `config/urls.py` (TokenObtainPairView, TokenRefreshView, TokenVerifyView), `frontend/src/services/auth.ts` | ✅ Completo |

| **CRUD de Estoks (multi-tenant)** | `inventario/api/viewsets/estok.py` (EstokViewSet), `inventario/models.py` (Estok, Membresia), `frontend/src/services/auth.ts` (crearEstok, unirseConCodigo) | ✅ Completo |

| **CRUD de Ubicaciones** | `inventario/api/viewsets/organizacion.py` (UbicacionViewSet), `inventario/api/serializers/organizacion.py` | ✅ Completo |

| **CRUD de Contenedores + QR** | `inventario/api/viewsets/organizacion.py` (ContenedorViewSet), `inventario/services/qr_service.py`, `inventario/models.py` (Contenedor.save genera QR automático) | ✅ Completo |

| **CRUD de Objetos con herencia multi-tabla** | `inventario/api/viewsets/objetos.py` (ObjetoViewSet), `inventario/api/serializers/objetos.py` (ObjetoCreateSerializer con multi-tabla), `inventario/models.py` (Objeto + LibroRevista, Tecnologia, MuebleArte, Ropa) | ✅ Completo |

| **Filtros de objetos (tipo, ubicación, estado, búsqueda)** | `inventario/api/viewsets/objetos.py` (get_queryset con 10+ filtros) | ✅ Completo |

| **Subida de fotos a objetos** | `inventario/api/viewsets/objetos.py` (subir_foto action), `inventario/api/serializers/multimedia.py` (FotoObjetoUploadSerializer) | ✅ Completo |

| **Historial de precios + plusvalía** | `inventario/services/stock_service.py` (StockValuationService), `inventario/api/viewsets/objetos.py` (actualizar_precio, historial_precios, plusvalia) | ✅ Completo |

| **Alertas de stock** | `inventario/services/stock_service.py` (crear_alerta_stock, actualizar_cantidad_stock), `inventario/api/viewsets/objetos.py` (crear_alerta_stock) | ✅ Completo |

| **Owner Action (vender/conservar/tirar)** | `inventario/api/viewsets/objetos.py` (owner_action, clear_owner_action) | ✅ Completo |

| **Exportación CSV** | `inventario/api/viewsets/objetos.py` (exportar_csv) | ✅ Completo |

| **Estadísticas del dashboard** | `inventario/api/viewsets/objetos.py` (estadisticas) | ✅ Completo |

| **Códigos de invitación + unirse a Estok** | `inventario/api/viewsets/estok.py` (CodigoInvitacionViewSet, EstokViewSet.unirse), `inventario/models.py` (CodigoInvitacion) | ✅ Completo |

| **Chat interno entre miembros** | `inventario/api/viewsets/chat.py` (MensajeViewSet), `inventario/models.py` (Mensaje), `frontend/src/services/chat.ts`, `frontend/src/components/ChatModal.astro` | ✅ Completo |

| **Usuarios online (presencia en tiempo real)** | `inventario/api/viewsets/usuarios.py` (UserViewSet.ping, online, access_log), `frontend/src/services/auth.ts` (ping, fetchOnlineUsers) | ✅ Completo |

| **RBAC dinámico por Estok** | `inventario/api/viewsets/base.py` (HasRolePermission, EsAdminDelEstok), `inventario/models.py` (Role, Membresia) | ✅ Completo |

| **Endpoint de versión** | `inventario/api/viewsets/version.py` (VersionViewSet) | ✅ Completo |

| **Frontend Astro con layout base** | `frontend/src/layouts/BaseLayout.astro`, `frontend/src/layouts/AuthLayout.astro` | ✅ Completo |

| **Componentes UI reutilizables** | `frontend/src/components/LoadingState.astro`, `ErrorState.astro`, `EmptyState.astro`, `BackButton.astro`, `PageHeader.astro`, `ConfirmDialog.astro`, `AuthGuard.astro` | ✅ Completo |

| **Cliente HTTP genérico (api.ts)** | `frontend/src/lib/api.ts` (apiGet, apiPost, apiPut, apiPatch, apiDelete, fetchAllPages) | ✅ Completo |

| **Tipos TypeScript completos** | `frontend/src/types/index.ts` (343 líneas con todos los tipos) | ✅ Completo |

| **Servicio de compresión de imágenes frontend** | `frontend/src/services/image.ts` (comprimirImagenBase64, fileToDataURL, base64ToBlob) | ✅ Completo |

| **Migración 0009 (eliminar MercadoLibreToken)** | `inventario/migrations/0009_remove_mercadolibretoken.py` | ✅ Completa |

### 1.2 Funcionalidades implementadas pero que NO funcionan o están incompletas

| Funcionalidad | Problema | Archivos afectados |

|---|---|---|

| **Análisis con IA local (LM Studio)** | Depende de LM Studio corriendo en `localhost:1234` con el modelo `qwen2.5-vl-7b-instruct`. En producción (Coolify/Hetzner) NO hay GPU AMD Radeon, por lo que LM Studio **no puede correr**. El endpoint `analizar_con_ia` y `analizar_imagen` con motor='local' fallarán siempre en producción. | `inventario/services/ai_vision_service.py` (LMStudioClient), `inventario/api/viewsets/objetos.py` (analizar_con_ia, analizar_imagen) |

| **Análisis con Gemini** | Depende de la variable de entorno `GEMINI_API_KEY`. Si no está configurada en el servidor, el motor 'gemini' también falla. **NO VERIFICADO** si está configurada en producción. | `inventario/services/ai_vision_service.py` (GeminiClient) |

| **MarketingService (generar anuncios)** | `generar_anuncios` y `publicar_en` existen como endpoints, pero **no hay integración real con APIs de Facebook/Instagram/MercadoLibre**. `publicar_en` solo marca el objeto como "publicado" en un campo JSON, no hace POST real a ninguna plataforma. | `inventario/services/marketing_service.py`, `inventario/api/viewsets/objetos.py` (generar_anuncios, publicar_en, estado_publicacion) |

| **Búsqueda de precio en MercadoLibre** | El endpoint `buscar_precio_ml` usa la API pública de MercadoLibre sin autenticación (fallback si no hay token). El endpoint `buscar_precio_referencia` hace scraping de HTML de listado.mercadolibre.com.ar, que es **frágil** (cambios en el HTML rompen el scraping). | `inventario/api/viewsets/objetos.py` (buscar_precio_ml, buscar_precio_referencia), `inventario/services/precio_referencia_service.py` |

| **Páginas frontend de objetos** | Las páginas `frontend/src/pages/objetos.astro`, `objetos/[id]/index.astro`, `objetos/[id]/editar/index.astro`, `objetos/nuevo.astro` existen pero **no fueron auditadas en profundidad**. Pueden tener bugs de integración. | `frontend/src/pages/objetos/*` |

| **Página de diagnóstico IA** | `frontend/src/pages/diagnostico-ia.astro` existe pero depende de los endpoints de IA que pueden no funcionar en producción. | `frontend/src/pages/diagnostico-ia.astro` |

| **Página de escaneo QR** | `frontend/src/pages/escanear/index.astro` existe pero **no fue auditada**. | `frontend/src/pages/escanear/index.astro` |

| **seed_data / seed_demo_data** | Los management commands `seed_data.py` y `seed_demo_data.py` existen pero **no fueron auditados** para verificar que funcionan con el esquema actual. | `inventario/management/commands/seed_data.py`, `seed_demo_data.py` |

### 1.3 Código muerto o huérfano

| Archivo | Problema |

|---|---|

| **`inventario/api/serializers.py`** (archivo plano, no el directorio) | Existe un `serializers.py` plano en `inventario/api/` además del directorio `inventario/api/serializers/`. Esto es **código legacy/muerto** que ya no se importa desde ningún lado (los imports van a `inventario.api.serializers` como paquete). |

| **`inventario/migrations/0001_initial.py`** | Migración inicial que puede estar en conflicto con migraciones posteriores. No se puede determinar si está aplicada o si hay migraciones sin aplicar. |

| **~100 archivos `tmp_*`** | Hay aproximadamente 100 archivos temporales (`.bat`, `.py`, `.php`, `.sql`) en la raíz del proyecto. Son scripts de diagnóstico/deploy que **contaminan el repositorio**. Deberían estar en `.gitignore` o eliminarse. |

| **`Dockerfile.backend` y `Dockerfile.frontend`** | Según `.clinerules` son LEGACY y no se usan en producción. Sin embargo, siguen existiendo en el repo (no listados pero mencionados en las reglas). |

| **`nginx.conf`** (vs `nginx-combined.conf`) | Existen dos configuraciones de Nginx. `nginx-combined.conf` es la que se usa en `Dockerfile.combined`. `nginx.conf` puede ser legacy. |

| **`generate_icons.py`** | Script para generar íconos. Se usó una vez y ya no es necesario en producción. |

| **`tmp_ml_response.json`** | Archivo JSON de respuesta de prueba de MercadoLibre. |

---

## 2. EVALUACIÓN DE CLINERULES Y BUENAS PRÁCTICAS

### 2.1 Cumplimiento de .clinerules

| Regla | Cumplimiento | Observación |

|---|---|---|

| **No concatenar comandos con `&&`** | ✅ Cumplido | Todos los comandos se ejecutan individualmente |

| **DB_HOST real de Coolify** | ✅ Cumplido | `settings.py` usa `cagtcifjoy8ydxugg4bkdll1` como hostname |

| **No usar DATABASE_URL** | ✅ Cumplido | `settings.py` usa variables DB_* individuales |

| **Red Docker "coolify"** | ✅ Cumplido | `docker-compose.yml` incluye la red externa |

| **Un solo contenedor (Dockerfile.combined)** | ✅ Cumplido | `Dockerfile.combined` es el único usado |

| **Entrypoint con Gunicorn + Astro + Nginx** | ✅ Cumplido | `entrypoint.sh` lanza los 3 procesos |

| **Dominio con esquema https://** | ✅ Cumplido | `CSRF_TRUSTED_ORIGINS` incluye `https://eeestok.duckdns.org` |

| **Auth centralizado en auth.ts** | ✅ Cumplido | `getAuthHeaders()` y `getToken()` viven solo en `frontend/src/services/auth.ts` |

| **URL de producción siempre la misma** | ✅ Cumplido | No hay referencias a localhost para el backend |

| **NO tocar lo que no pidieron** | ⚠️ Parcial | Hay evidencia de múltiples cambios no solicitados (refactors de serializers, modularización de viewsets) que pueden haber introducido regresiones |

| **Límite de 3 intentos** | ⚠️ Parcial | La gran cantidad de archivos `tmp_*` (especialmente `tmp_do_deploy*.bat` y `tmp_create_token*.bat`) sugiere que se excedieron los 3 intentos en múltiples ocasiones para resolver problemas de deploy |

| **Redeploy lo hace el usuario** | ✅ Cumplido | No hay llamadas automáticas a Coolify API |

| **Reportar honestamente qué se verificó** | ⚠️ Parcial | Existen archivos `DIAGNOSTICO_VERIFICADO.md` y `DIAGNOSTICO_ANALIZAR_TRABADO.md` que indican diagnóstico, pero no hay evidencia de verificación en producción de las funcionalidades de IA |

| **Mantener archivos <400-500 líneas** | ❌ **Incumplido** | `inventario/api/viewsets/objetos.py` tiene **930 líneas**, `inventario/services/ai_vision_service.py` tiene **905 líneas**, `inventario/models.py` tiene **861 líneas**, `frontend/src/services/auth.ts` tiene **634 líneas** |

### 2.2 Consistencia del desarrollo

**Aciertos:**

- La modularización de viewsets y serializers en paquetes fue un gran acierto arquitectónico

- El sistema de permisos RBAC vía Membresia es sólido y consistente

- La centralización de auth en `auth.ts` se respeta en todos los servicios frontend

- Los tipos TypeScript están completos y bien documentados

- El cliente HTTP genérico `api.ts` evita duplicación de lógica de fetch

**Desviaciones detectadas:**

1. **Exceso de archivos temporales**: ~100 archivos `tmp_*` en la raíz es una señal de que el proceso de deploy no está estabilizado y se hicieron muchos intentos sin limpiar

2. **Archivos demasiado grandes**: `objetos.py` (930 líneas) y `ai_vision_service.py` (905 líneas) violan el límite de 400-500 líneas establecido en `.clinerules`

3. **Código muerto no eliminado**: `serializers.py` legacy, `nginx.conf` legacy, `Dockerfile.backend`/`Dockerfile.frontend` legacy

4. **Scraping frágil**: La dependencia de scraping de HTML de MercadoLibre es inherentemente frágil y debería reemplazarse por API oficial

---

## 3. ARQUITECTURA Y MODULARIDAD

### 3.1 Análisis de acoplamiento

**Backend (Django):**

| Componente | Acoplamiento | Evaluación |

|---|---|---|

| `inventario/api/viewsets/objetos.py` (930 líneas) | 🔴 **ALTO** | Este archivo concentra demasiadas responsabilidades: CRUD de objetos, análisis IA, marketing, stock, precios, exportación, estadísticas, fotos. Debería dividirse en múltiples ViewSets o mixins. |

| `inventario/services/ai_vision_service.py` (905 líneas) | 🔴 **ALTO** | Contiene LMStudioClient, GeminiClient y AIVisionService en un solo archivo. Deberían ser módulos separados. |

| `inventario/models.py` (861 líneas) | 🟡 **MEDIO** | Todos los modelos en un solo archivo. Aunque Django lo permite, para un proyecto de este tamaño sería mejor separar en `models/` como paquete. |

| `inventario/api/viewsets/base.py` (102 líneas) | 🟢 **BAJO** | Bien modularizado, permisos reutilizables. |

| `inventario/api/serializers/` (paquete) | 🟢 **BAJO** | Bien modularizado por dominio. |

| `inventario/services/stock_service.py` (380 líneas) | 🟢 **BAJO** | Bien encapsulado, responsabilidad única. |

| `inventario/services/qr_service.py` (222 líneas) | 🟢 **BAJO** | Bien encapsulado. |

| `inventario/services/marketing_service.py` (426 líneas) | 🟢 **BAJO** | Bien encapsulado, aunque la funcionalidad es limitada (no hay integración real con APIs). |

**Frontend (Astro/TypeScript):**

| Componente | Acoplamiento | Evaluación |

|---|---|---|

| `frontend/src/services/auth.ts` (634 líneas) | 🟡 **MEDIO** | Demasiadas responsabilidades: auth, tokens, Estoks, roles, códigos de invitación, heartbeat, versión. Debería dividirse. |

| `frontend/src/lib/api.ts` (149 líneas) | 🟢 **BAJO** | Bien encapsulado. |

| `frontend/src/types/index.ts` (343 líneas) | 🟢 **BAJO** | Bien organizado. |

| `frontend/src/services/chat.ts` (101 líneas) | 🟢 **BAJO** | Bien encapsulado. |

| `frontend/src/services/image.ts` (92 líneas) | 🟢 **BAJO** | Bien encapsulado. |

### 3.2 Sugerencias de refactorización

**Prioridad ALTA:**

1. **Dividir `objetos.py` (930 líneas)** en:

- `ObjetoViewSet` base (CRUD + filtros)

- `ObjetoIAViewSet` (analizar_con_ia, analizar_imagen)

- `ObjetoMarketingViewSet` (generar_anuncios, publicar_en, estado_publicacion)

- `ObjetoStockViewSet` (actualizar_precio, historial_precios, plusvalia, crear_alerta_stock)

- `ObjetoOwnerViewSet` (owner_action, clear_owner_action)

- `ObjetoExportViewSet` (exportar_csv, estadisticas)

- `ObjetoFotoViewSet` (subir_foto)

- `ObjetoPrecioViewSet` (buscar_precio_ml, buscar_precio_referencia)

- O usar un solo ViewSet con mixins para mantener las rutas unificadas

2. **Dividir `ai_vision_service.py` (905 líneas)** en:

- `services/vision/__init__.py`

- `services/vision/lm_studio_client.py`

- `services/vision/gemini_client.py`

- `services/vision/vision_service.py` (orquestador)

- `services/vision/vision_result.py` (dataclass)

3. **Dividir `auth.ts` (634 líneas)** en:

- `services/auth/tokens.ts` (getToken, setTokens, refreshToken)

- `services/auth/session.ts` (login, logout, register)

- `services/auth/estoks.ts` (crearEstok, unirseConCodigo, cambiarEstokActivo)

- `services/auth/presence.ts` (ping, fetchOnlineUsers)

- `services/auth/index.ts` (re-export)

**Prioridad MEDIA:**

4. **Separar `models.py` en paquete `models/`**:

- `models/__init__.py`

- `models/usuarios.py` (CustomUser, Role)

- `models/estok.py` (Estok, Membresia, CodigoInvitacion)

- `models/ubicacion.py` (Ubicacion, Contenedor)

- `models/objeto.py` (Objeto, LibroRevista, Tecnologia, MuebleArte, Ropa)

- `models/multimedia.py` (FotoObjeto)

- `models/historial.py` (HistorialPrecio, AlertaStock)

- `models/chat.py` (Mensaje)

5. **Eliminar código muerto**:

- `inventario/api/serializers.py` (archivo plano)

- `nginx.conf` (si no se usa)

- Todos los archivos `tmp_*`

- `generate_icons.py`

6. **Reemplazar scraping de MercadoLibre** por API oficial de MercadoLibre con autenticación OAuth

---

## 4. CONCLUSIÓN Y PRÓXIMOS PASOS RECOMENDADOS

### Resumen del estado general

El proyecto **Estok** tiene una arquitectura sólida con:

- ✅ Multi-tenancy vía Estok + Membresia

- ✅ RBAC dinámico y granular

- ✅ Herencia multi-tabla para objetos

- ✅ Chat interno con aislamiento por Estok

- ✅ Frontend modular con Astro + TypeScript

- ✅ Cliente HTTP genérico y centralizado

- ✅ Tipos TypeScript completos y consistentes

Sin embargo, arrastra **deuda técnica significativa**:

- ❌ Archivos demasiado grandes (violación de reglas de arquitectura)

- ❌ ~100 archivos temporales contaminando el repositorio

- ❌ Funcionalidades de IA que probablemente no funcionan en producción (LM Studio requiere GPU local)

- ❌ MarketingService sin integración real con marketplaces

- ❌ Scraping frágil de MercadoLibre

- ❌ Código legacy no eliminado

### Prioridades inmediatas

1. **🔴 CRÍTICO**: Limpiar los ~100 archivos `tmp_*` del repositorio. Esto es contaminación visual y riesgo de seguridad (algunos contienen tokens, passwords, IPs).

2. **🔴 CRÍTICO**: Decidir el destino de LM Studio. Si en producción no hay GPU, hay que:

- Hacer que Gemini sea el motor por defecto (y asegurarse que GEMINI_API_KEY esté configurada)

- O eliminar el código de LM Studio para no generar falsas expectativas

3. **🟡 ALTA**: Refactorizar `objetos.py` (930 líneas) y `ai_vision_service.py` (905 líneas) para cumplir con el límite de 400-500 líneas.

4. **🟡 ALTA**: Refactorizar `auth.ts` (634 líneas) en módulos más pequeños.

5. **🟡 ALTA**: Eliminar código muerto: `serializers.py` legacy, `nginx.conf` legacy, `generate_icons.py`.

6. **🟢 MEDIA**: Separar `models.py` en paquete `models/`.

7. **🟢 MEDIA**: Verificar que `GEMINI_API_KEY` esté configurada en producción y que el motor Gemini funcione correctamente.

8. **🟢 MEDIA**: Agregar `.gitignore` para archivos `tmp_*` y `*.bat`, `*.php` para evitar que vuelvan a aparecer.

9. **🔵 BAJA**: Implementar integración real con APIs de marketplaces (Facebook, Instagram, MercadoLibre) o eliminar MarketingService si no se va a usar.

10. **🔵 BAJA**: Reemplazar scraping de MercadoLibre por API oficial con OAuth.

---

*Este informe fue generado con base en el análisis estático del código en el commit `2e4fcc10f8d266f0fccf7bef87bccd8bac6d24e1`. No incluye pruebas en producción ni verificación dinámica de los endpoints.*